PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. vasario 22 d.

sprendimu Nr. T-1 (Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m.gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T- 194 redakcija)

1 b forma

INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PROGRAMA

(programos pavadinimas)

- PROGRAMOS APRAŠYMAS

| ##### Biudžetiniai metai | 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojai | Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |  | Kodas: | 188753461 |  |
|  | Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |  |  | 187900257 |  |
| Programos kodas | 06 |  |  |  |  |
| Programos parengimo argumentai: Savivaldybės teritorijoje esanti infrastruktūra yra svarbi ekonominės veiklos dalis. Šia programa įgyvendinami Zarasų rajono savivaldybės bendrojo plano ir Zarasų rajono strateginio plėtros plano veiksmai susisiekimo, melioracijos, vandentiekio ir nuotekų, apšvietimo, viešo saugumo srityse. Programa siekiama gerinti susisiekimo sąlygas Zarasų rajone didinant gatvių ir kelių pralaidumą bei mažinti avaringumą, didinti viešųjų erdvių patrauklumą, prižiūrėti ir modernizuoti inžinerinės infrastruktūros objektus, užtikrinti, kad viešosios erdvės būtų saugios, bei užtikrinti rajono kapinių funkcijas. Taip pat numatytos lėšos strategijoms, tyrimams, galimybių studijoms, investiciniams projektams, techniniams projektams rengti, siekiant pritraukti investicijų iš nacionalinių, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių fondų. |  |  |  |  |  |
| Prioritetas |  | Sumani ir socialiai atsakinga bendruomenė |  |  | Kodas: 2 |
| Savivaldybės strateginis tikslas /programos tikslas |  | Kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką |  |  | Kodas: 1 |
| Programos tikslo aprašymas: 01 uždavinys. Gerinti melioracijos įrenginių ir statinių būklę. Vertinimo kriterijus: Melioracijos infrastruktūrai skirtų SB lėšų dalis nuo bendro finansavimo skirto melioracijai, proc. Įgyvendinant melioracijos statinių, melioruotos žemės naudojimo politiką, kuri skatintų ekonominius ir socialinius pokyčius, nukreiptus į žemės geros agrarinės būklės išsaugojimą bei kaimo gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimą, kartu išsaugant ir gausinant kaimo gamtinį, materialinį paveldą, taip pat apsaugant kaimo gyventojų turtą, aplinką ir derlių nuo potvynių daromos žalos, 2019 m. iš Valstybės biudžeto dotacijos lėšų bus remontuojami valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai, užtikrinamas tinkamas melioracijos sistemų veikimas, vykdomos priežiūros paslaugos, kitos inžinerinės paslaugos. 2019 m. iš ES solidarumo fondo lėšų bus remontuojami valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai 2017 m. nukentėję nuo liūčių, Avilių, Imbrado ir Smalvų kadastro vietovėse. 02 Uždavinys. Gerinti susisiekimo sistemą. Vertinimo kriterijai: 1.Vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga dalis, palyginti su visų vietinės reikšmės kelių ilgiu, proc.; 2.Naujų dviračių takų ilgis, km; 3. Naujų pėsčiųjų takų ilgis, km. Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo savivaldybės. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta savarankiškoji savivaldybės funkcija – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas. Zarasų rajono savivaldybė šią įstatymo nuostatą įgyvendina Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis bei rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis. 2019 metais numatoma Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis prižiūrėti vietinės reikšmės kelius žiemą, užtaisyti asfalto dangose išdaužas ir profiliuoti žvyrkelius, remontuoti kelius ir gatves su žvyro danga, remontuoti kelius ir gatves su asfaltbetonio danga. Numatoma pradėti Zarasų miesto Žaliosios gatvės ZR7423 rekonstrukcijos I-etapą. Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis numatoma baigti K. Donelaičio g. rekonstrukciją. Planuojama toliau tvarkyti daugiabučių namų kiemus ir remontuoti šaligatvius prie renovuotų daugiabučių namų. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos skirstomos vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo, (remonto) ir priežiūros darbų planavimo kriterijais ir finansavimo prioritetais. Planuojama pradėti projektų „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas nuo Štadvilių kaimo iki Zarasų miesto“ ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Griežto ežero pakrantėje nuo Vytauto g. iki Griežto g.“ įgyvendinimą. Bus pradėta rengti projekto "Saugaus eismo priemonių diegimas Zarasų mieste" techninė dokumentacija. 03 Uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandentiekio ir nuotekų sistemas. Vertinimo kriterijus: - Naujai įrengtų lietaus nuotekų tinklų ilgis, vidutiniškai per metus, km.; - Gyventojų, kurie naudojasi centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu, dalis, proc.; - Gyventojų, kurie naudojasi centralizuoto nuotekų surinkimo paslauga, dalis, proc.; - Įregistruotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų dalis nuo visų bešeimininkių tinklų, proc. Savivaldybės siekis - užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio nenutrūkstamą funkcionavimą, taip pat visuomenės poreikius atitinkančią plėtrą sudarant sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims priimtinomis sąlygomis apsirūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu ir gauti geros kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas. 2019 metais bus tęsiamas projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas ir pradėtas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“. Projektus įgyvendina UAB ,,Zarasų vandenys“, partneris – Zarasų rajono savivaldybės administracija. Taip pat planuojamas statinių esančių Ežero g. 5, Dusetose prijungimas prie vandentiekio ir nuotekų magistralinių tinklų. 04 Uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti apšvietimo tinklą. Vertinimo kriterijus: - Apšvietimo linijų ilgis, m; - Suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui, vidutiniškai per metus, kWh vienam šviestuvui. Zarasų rajone dar yra gatvių kurios neapšviestos arba apšvietimo sistema fiziškai ir technologiškai pasenusi. 2018 metais baigtas įgyvendinti Ignalinos programos lėšomis finansuojamas projektas ,,Apšvietimo sistemų ir energijos taupymo efektyvumo didinimas“. Planuojama gatvių apšvietimo tinklo rekonstrukcija Užtiltės k. Dusetų sen., Zarasų raj., Sartų ežero pakrantės apšvietimo įrengimas Dusetų mieste, K. Donelaičio skg. apšvietimo tinklų projektavimas ir statyba bei pagal poreikį vykdyti gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukciją vietovėse, kuriose AB ESO likviduoja orines linijas. 05 uždavinys. Sutvarkyti ir prižiūrėti bendro naudojimo teritorijas. Vertinimo kriterijus: Įrengta naujų bendro naudojimo teritorijų skaičius, vnt. 2018 metais parengtas kolumbariumo techninis projektas, darbai planuojami 2020 m. 06 uždavinys. Rengti dokumentus, reikalingus investicijų projektams įgyvendinti. Vertinimo kriterijus: 1.Investicinių projektų, kuriems parengti dokumentai, įgyvendinimo proc. Planavimo dokumentų rengimas reikalingas strategijoms, tyrimams, galimybių studijoms, investiciniams projektams parengti, siekiant pritraukti investicijų iš nacionalinių, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių fondų. 2019 m. bus atliekamos techninių (darbo) projektų ekspertizės, pagal poreikį atliktas pastatų sertifikavimas, auditas, draudimas, leidimų statyboms ir griovimui gavimas, kitos inžinerinės paslaugos, techninių projektų rengimas. 07 uždavinys. Kurti saugią priešgaisrinę aplinką. Vertinimo kriterijus: Gaisrų skaičiaus pokytis lyginant su ankstesniais metais, proc. Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos tikslas – užtikrinti visuomenės saugumą ekstremalių įvykių bei situacijų atvejais, teikti skubią kvalifikuotą ir vienodos apimties pagalbą visuomenei visoje rajono teritorijoje. Norint užtikrinti efektyvų priešgaisrinės apsaugos tarnybai nustatytų funkcijų vykdymą, būtina nuolat atnaujinti specialios ir gaisrinės paskirties automobilių parką, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, ryšio priemones, aprūpinti ugniagesius gelbėtojus asmeninės apsaugos priemonėmis. |  |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 01 uždavinys: Prižiūrėta ir suremontuota 3,0 km melioracijos griovių ir juose esančių įrenginių, suremontuotos 3 pralaidos, suremontuota 20 žiočių, avarinių gedimų remontas - 2vnt, suremontuota valstybei nuosavybės teise priklausančių 0,500 km drenažo rinktuvų. Salako gyvenvietės drenažo rinktuvų rekonstrukcija - 1,362 km rinktuvų, 1,832 km sausintuvų. Iš ES solidarumo lėšų suremontuota valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai nukentėję nuo 2017 m. liūčių: Avilių kadastro vietovėje 2,887 km griovių, 4 pralaidos; Imbrado kadastrinėje vietovėje 2,651 km griovių, 3 pralaidos; Smalvų kadastrinėje vietovėje 4,074 km griovių, 2 pralaidos, 5,95 ha drenuoto ploto. 02 uždavinys: Kelių priežiūros ir plėtros programa įgyvendinta 99 proc., suremontuota daugiabučių namų kiemų asfaltbetonio danga 950 m2. K. Donelaičio g. rekonstrukcijos darbai įvykdyti 100 proc. Nutiestų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis- 1,7 km. Parengtas 1 techninis projektas. 03 uždavinys. Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendintas 100 proc. Nutiesta lietaus nuotekų tinklų 220 m. 04 uždavinys: Pakeista šviestuvų 78 vnt., nutiesta 3450 m apšvietimo tinklų, pastatytos 95 apšvietimo atramos. 06 uždavinys: atlikta 14 techninių projektų ekspertizė, pagal poreikį atliktas pastatų sertifikavimas, auditas, draudimas, leidimų statyboms ir griovimui gavimas, kitos inžinerinės paslaugos. Parengti 5 techniniai projektai. 07 uždavinys: gaisrų skaičiaus pokytis atvirose teritorijose, lyginant su ankstesniais metais, – 5 proc., vidutinis priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atvykimo laikas kaime 15 min., užtikrinta teikiamos pagalbos kokybė pavojinguose objektuose 100 proc. |  |  |  |  |  |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės biudžeto dotacija; ES solidarumo lėšos; Kelių priežiūros ir plėtros programa; Europos regioninės plėtros fondas; Ignalinos programa. |  |  |  |  |  |
| Veiksmai, numatyti Zarasų rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane. 2.5.1. uždavinys. Gerinti susisiekimo sistemą. 2.5.2. uždavinys. Kurti saugią priešgaisrinę aplinką. 2.5.3. uždavinys. Stiprinti viešąjį saugumą. 2.5.4. uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandentiekio ir nuotekų sistemas. 2.5.5. uždavinys. Vykdyti melioraciją. |  |  |  |  |  |
| Susiję įstatymai ar kiti teisės aktai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Statybos įstatymas, Melioracijos įstatymas, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Viešųjų pirkimų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų įsakymai, Zarasų rajono savivaldybės 2015–2021 metų strateginis plėtros planas ir kt. teisės aktai. |  |  |  |  |  |
| Kita svarbi informacija |  |  |  |  |  |

____________